SmartStock Pro

Sistem Manajemen Inventaris

KEBUTUHAN MIGRASI DAN PEMBAHARUAN

Strategi Migrasi, Cutover Plan, Update Perangkat Lunak, dan Impact Analysis

Klien:

PT Maju Bersama Digital

Versi 1.0 | Mei 2026

# 1. Skenario Migrasi dari Sistem Lama

Migrasi dari sistem spreadsheet ke SmartStock Pro dilakukan secara bertahap dalam tiga fase untuk meminimalkan risiko gangguan operasional.

## 1.1 Strategi Migrasi Data

### Fase 1: Persiapan (Estimasi 1 Minggu)

- Audit seluruh spreadsheet yang digunakan di 5 gudang. Identifikasi file yang aktif digunakan dan arsipkan yang sudah tidak relevan.

- Standardisasi format data: nama produk, satuan, kode gudang, dan format angka harus konsisten di semua file.

- Buat master data di SmartStock Pro terlebih dahulu: daftar gudang, kategori produk, dan supplier.

- Identifikasi dan tandai data yang tidak lengkap atau inkonsisten untuk diperbaiki sebelum import.

### Fase 2: Import Data (Estimasi 2 sampai 3 Hari)

- Ekspor seluruh data dari spreadsheet ke format CSV per gudang.

- Bersihkan data menggunakan template CSV yang disediakan SmartStock Pro (hapus baris duplikat, isi field wajib yang kosong).

- Upload file CSV per gudang menggunakan fitur Batch Import di SmartStock Pro.

- Sistem memvalidasi setiap baris dan melaporkan data yang gagal. Perbaiki data yang bermasalah dan ulangi import untuk baris tersebut.

### Fase 3: Verifikasi (Estimasi 2 Hari)

- Cross-check jumlah produk antara spreadsheet dan database SmartStock Pro.

- Verifikasi stok awal dengan sampel acak per gudang.

- Uji coba seluruh fitur utama: transaksi masuk, transaksi keluar, dan transfer antar gudang.

- Konfirmasi notifikasi alert berfungsi untuk produk dengan stok kritis.

## 1.2 Field Mapping Spreadsheet ke SmartStock Pro

| Field Spreadsheet | Field SmartStock Pro | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Nama Barang | products.name | Wajib unik per SKU. Bersihkan spasi berlebih. |
| Kode / ID Barang | products.sku | Generate otomatis jika kolom kosong. |
| Kategori | categories.name | Buat master kategori terlebih dahulu sebelum import. |
| Jumlah Stok | products.stock | Nilai stok awal. Diverifikasi silang setelah migrasi. |
| Stok Minimum | products.min_stock | Default 10 jika kolom kosong. |
| Lokasi Gudang | warehouses.id | Mapping berdasarkan nama kota: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar. |
| Nama Supplier | suppliers.name | Buat master supplier terlebih dahulu sebelum import. |
| Harga Satuan | products.unit_price | Format angka bulat tanpa titik atau koma ribuan. |
| Satuan | products.unit | Standardisasi: pcs, unit, karton, lusin. |

## 1.3 Validasi Data Pasca-Migrasi

| Item Validasi | Metode Pengecekan | Kriteria Lulus |
| --- | --- | --- |
| Jumlah total produk | Hitung baris di spreadsheet vs. COUNT(*) di database | Selisih 0 atau maksimal 1% dari duplikasi yang disengaja diabaikan |
| Stok awal per gudang | Sampel acak 5 produk per gudang, bandingkan manual | 100% sesuai pada sampel yang diperiksa |
| Kelengkapan field wajib | Query: SELECT * FROM products WHERE sku IS NULL OR name IS NULL | Hasil query kosong (0 baris) |
| Mapping gudang | Cek setiap produk memiliki warehouse_id yang valid | Tidak ada NULL pada kolom warehouse_id |
| Fungsionalitas notifikasi | Cek produk dengan stok di bawah min_stock sudah muncul di alert | Notifikasi muncul untuk semua produk kritis |

## 1.4 Rollback Plan

Sistem lama (spreadsheet) tidak dimatikan selama fase migrasi berlangsung. Jika terjadi masalah kritis sebelum cutover resmi dinyatakan berhasil, tim dapat langsung kembali menggunakan spreadsheet tanpa kehilangan data.

Kondisi yang memicu rollback:

- Lebih dari 5% data produk tidak dapat diverifikasi setelah import.

- Fungsionalitas transaksi atau transfer tidak berjalan dengan benar setelah 3 kali percobaan perbaikan.

- Sistem mengalami downtime lebih dari 2 jam pada hari pertama go-live.

Langkah rollback:

- Informasikan kepada seluruh pengguna untuk kembali menggunakan spreadsheet.

- Ekspor data yang sudah diinput di SmartStock Pro (jika ada) sebagai CSV cadangan.

- Tim teknis menyelidiki penyebab masalah dan memperbaiki sebelum menjadwalkan ulang go-live.

# 2. Cutover Plan

## 2.1 Timeline Cutover

| Tahap | Waktu | Aktivitas |
| --- | --- | --- |
| Pra-Cutover | H-3 hingga H-1 | Backup seluruh spreadsheet terakhir. Pastikan SmartStock Pro sudah berjalan stabil di server produksi selama minimal 48 jam. Lakukan training singkat kepada pengguna. |
| Freeze Data | H-0, pagi hari | Hentikan semua input baru di spreadsheet. Lakukan import final data terbaru ke SmartStock Pro. |
| Validasi Final | H-0, siang hari | Jalankan seluruh checklist validasi. Konfirmasi semua pengguna dapat login dan mengakses fitur yang sesuai role masing-masing. |
| Go-Live | H-0, sore hari | Aktifkan SmartStock Pro sebagai sistem utama. Informasikan kepada seluruh pengguna bahwa sistem sudah aktif. |
| Monitoring Intensif | H+1 hingga H+3 | Tim teknis standby untuk menangani isu. Pantau log error, response time, dan status queue worker. |
| Closure | H+7 | Arsipkan spreadsheet lama sebagai dokumen historis. Sistem lama dinyatakan resmi nonaktif. |

## 2.2 Checklist Pra-Cutover

Seluruh item berikut harus diselesaikan sebelum tanggal go-live ditetapkan.

| No. | Item Checklist | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Server produksi aktif dan dapat diakses | Belum / Sudah |
| 2 | HTTPS aktif dan sertifikat SSL valid | Belum / Sudah |
| 3 | Database migrasi terakhir sudah dijalankan | Belum / Sudah |
| 4 | Queue worker berjalan dan dimonitor via Supervisor | Belum / Sudah |
| 5 | Semua akun pengguna sudah dibuat dan dapat login | Belum / Sudah |
| 6 | Backup spreadsheet terakhir tersimpan di lokasi aman | Belum / Sudah |
| 7 | Import data final berhasil dan tervalidasi | Belum / Sudah |
| 8 | Konfigurasi email notifikasi diuji dan berfungsi | Belum / Sudah |
| 9 | Akses port database (5432) dan Redis (6379) tertutup dari publik | Belum / Sudah |
| 10 | Dokumen panduan pengguna sudah dibagikan ke semua staf | Belum / Sudah |

## 2.3 Langkah Cutover pada Hari-H

- Pukul 07.00: Informasikan kepada seluruh pengguna bahwa input di spreadsheet dihentikan mulai pukul 08.00.

- Pukul 08.00: Hentikan input baru di spreadsheet. Lakukan export terakhir dari semua file spreadsheet.

- Pukul 09.00: Import data terakhir ke SmartStock Pro menggunakan fitur Batch Import.

- Pukul 11.00: Jalankan validasi pasca-migrasi final. Periksa seluruh item di checklist verifikasi.

- Pukul 13.00: Jika semua validasi lulus, nyatakan SmartStock Pro aktif sebagai sistem utama. Kirim email ke semua pengguna.

- Pukul 14.00 dan seterusnya: Tim teknis standby memantau log dan queue worker.

## 2.4 Verifikasi Pasca-Cutover

| No. | Item Verifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login berhasil untuk semua role (Admin, Manajer, Staf, Viewer) | Belum / Sudah |
| 2 | Transaksi masuk berhasil diinput dan stok terupdate | Belum / Sudah |
| 3 | Transfer antar gudang berhasil diproses via queue | Belum / Sudah |
| 4 | Notifikasi stok kritis terkirim ke email dan in-app | Belum / Sudah |
| 5 | Dashboard menampilkan data terkini dari semua gudang | Belum / Sudah |
| 6 | Laporan PDF berhasil di-generate dan diunduh | Belum / Sudah |

# 3. Skenario Pembaharuan Perangkat Lunak

Penambahan fitur baru dilakukan tanpa mengganggu fitur yang sudah berjalan melalui penerapan Git flow yang ketat dan pengujian bertahap di lingkungan staging sebelum deploy ke produksi.

## 3.1 Git Branching Strategy

| Branch | Fungsi |
| --- | --- |
| main | Branch produksi. Hanya menerima merge dari branch release setelah QA lulus. |
| develop | Branch integrasi. Semua fitur di-merge ke sini sebelum release. |
| feature/nama-fitur | Branch per fitur. Dibuat dari develop, di-merge kembali ke develop setelah selesai. |
| fix/nama-bug | Branch perbaikan bug. Dibuat dari develop atau main, tergantung urgensi. |
| release/v1.x | Branch persiapan release. Hanya menerima perbaikan minor sebelum merge ke main. |

## 3.2 Alur Pengembangan Fitur Baru

- Developer membuat branch baru dari develop: git checkout -b feature/nama-fitur develop

- Pengembangan dilakukan di branch tersebut. Commit dibuat secara atomic dengan pesan yang deskriptif.

- Selesai dikembangkan, buka Pull Request ke branch develop. Minimal satu reviewer wajib menyetujui.

- Setelah merge ke develop, CI otomatis menjalankan test suite (unit test dan feature test).

- Jika semua test lulus, deploy ke lingkungan staging untuk QA manual.

- Setelah QA menyetujui, buat release branch dan jadwalkan merge ke main.

- Setelah merge ke main, jalankan perintah deploy produksi dan restart queue worker.

## 3.3 Perintah Deploy Produksi

Urutan perintah yang dijalankan setelah merge ke main:

- git pull origin main

- composer install --no-dev --optimize-autoloader

- npm ci && npm run build

- php artisan migrate --force

- php artisan config:cache

- php artisan route:cache

- php artisan view:cache

- php artisan queue:restart

## 3.4 Strategi Backward Compatibility

Saat menambahkan kolom baru ke database, selalu gunakan nilai default atau nullable agar migrasi tidak memblokir operasional yang sedang berjalan.

Contoh migration yang aman:

- Kolom baru: selalu nullable atau memiliki default value.

- Perubahan tipe kolom: buat kolom baru dengan nama berbeda, isi datanya, lalu hapus kolom lama di migration berikutnya.

- Penghapusan kolom: tandai deprecated di kode terlebih dahulu selama satu release sebelum benar-benar dihapus.

- Perubahan nama tabel atau kolom: gunakan alias (virtual column atau view) selama masa transisi.

# 4. Impact Analysis

Setiap perubahan pada SmartStock Pro harus melalui analisis dampak sebelum diimplementasikan. Tabel berikut memetakan ketergantungan antar modul dan risiko yang perlu dimitigasi.

## 4.1 Matriks Dampak Perubahan Modul

| Modul Diubah | Modul Terdampak | Risiko dan Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| products (schema) | Transfer, Transaksi, Laporan, Notifikasi, Dashboard | Perubahan kolom bisa mempengaruhi query di semua modul yang join ke tabel products. Mitigasi: jalankan seluruh test suite sebelum deploy. |
| warehouses (schema) | Transfer, Dashboard, Laporan, Peta Gudang | Penghapusan gudang berisiko memengaruhi relasi di tabel transaksi dan transfer. Mitigasi: gunakan soft delete, jangan hard delete. |
| stock_transactions | Perhitungan stok, Laporan, Dashboard, Alert | Perubahan cara penghitungan stok berdampak langsung pada akurasi data di dashboard dan laporan. Mitigasi: tambahkan unit test untuk setiap metode kalkulasi. |
| users / roles | Seluruh modul (otorisasi) | Perubahan struktur role berdampak pada seluruh Policy Laravel. Mitigasi: uji setiap kombinasi role di feature test sebelum deploy. |
| StockCalculationService | Transaksi Masuk/Keluar, Transfer, Laporan | Service ini adalah satu-satunya titik kalkulasi stok. Perubahan logika harus dilengkapi unit test dengan data edge case (stok nol, stok negatif). |
| Job Queue (Transfer / Import) | Antarmuka pengguna (status job), Notifikasi | Perubahan struktur job data bisa menyebabkan job lama yang masih antri gagal diproses. Mitigasi: drain queue sebelum deploy perubahan breaking. |

## 4.2 Klasifikasi Risiko Perubahan

| Tingkat Risiko | Definisi | Contoh | Tindakan Wajib |
| --- | --- | --- | --- |
| Tinggi | Perubahan yang memengaruhi kalkulasi stok, otorisasi, atau schema tabel inti | Ubah FIFO ke LIFO | Test suite penuh + QA staging + review 2 orang |
| Sedang | Perubahan pada UI, laporan, atau penambahan kolom baru yang nullable | Tambah kolom catatan di produk | Test suite + smoke test staging |
| Rendah | Perbaikan teks, perubahan style CSS, atau update dependency minor | Perbaiki label tombol | Test suite sudah cukup |

## 4.3 Proses Review Wajib

Perubahan dengan risiko Tinggi wajib melalui proses berikut sebelum merge ke main:

- Tulis deskripsi perubahan di Pull Request: apa yang berubah, mengapa, dan modul mana yang terdampak.

- Tambahkan atau perbarui unit test dan feature test yang mencakup skenario terdampak.

- Dapatkan persetujuan dari minimal dua reviewer teknis.

- Deploy ke staging dan lakukan QA manual mencakup seluruh modul yang terdampak.

- Dokumentasikan hasil QA staging sebelum merge ke main.